АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.12.2013 |  | № | 1338 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление

Администрации города Ростова-на-Дону

от 05.12.2012 № 1090 «О мероприятиях

по формированию доступной для инвалидов

среды жизнедеятельности в городе

Ростове-на-Дону на 2013 год»

По результатам паспортизации объектов муниципальной собственности, проведенной в соответствии с постановлением Администрации города от 12.03.2013 №245 «О паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры, городского пассажирского транспорта, средств связи и информации», в связи с  изменением видов работ по ряду объектов и с учетом направленных на эти цели бюджетных средств

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 05.12.2012  № 1090 «О мероприятиях  по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городе Ростове-на-Дону на 2013 год» следующие изменения:

1.1. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) Леденеву В.В., заместителя главы Администрации города (по организационно - правовым и кадровым вопросам) Шамановского А.Н., заместителя главы Администрации города (по транспорту и дорожному хозяйству) Максименко В.А., заместителя главы Администрации города (по вопросам архитектуры и территориального развития) Ананьева Г.Я.

| Мэр (глава Администрации) города |  | М.А.Чернышев |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 к постановлению |
| Администрации города от __________2013г. №_________ |

План мероприятий

по обеспечению инвалидам условий для беспрепятственного доступа

в административные и служебные помещения по объектам муниципальной

собственности, закрепленными за муниципальными учреждениями

на территории города Ростова-на-Дону, на 2013 г.

| № п/п | Наименование муниципальных учреждений по отраслевой принадлежности | План на 2013 год | Ответствен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество объектов (ед.) | Объем средств, тыс. руб. |  |
| 1 | Учреждения здравоохранения: | 3 | 100,0 | Управление здравоохране-ния города Ростова-на-Дону Н.А. Левицкая |
| 1.1 | Городская больница №8, пер.Островского, 42 (за счет спонсорских средств) | 1 | 0,0 |  |
| 1.2 | Городская поликлиника №14, ул.Портовая 458\52 | 1 | 100,0 |  |
| 1.3 | Городская больница №41, ул.Оганова 10 (за счет спонсорских средств) | 1 | 0,0 |  |
| 2 | Учреждения образования: | 2 | 1607,0 | Управление образования города Ростова-на-Дону А.Н. Кочетов |
| 2.1 | МАОУ города Ростова-на-Дону лицей №14 «Экономический», пл.Круглая, 1 | 1 | 1300,0 |  |
| 2.2 | МБОУ СОШ №54, пр.Шолохова, 260/1 | 1 | 307,0 |  |
| 3 | Учреждения культуры: | 1 | 50,0 | Управление культуры города Ростова-на-Дону Л.П. Лисицына |
| 3.1 | Библиотека им.Карамзина, ул.города Волос, 35 | 1 | 50,0 |  |
| 4 | Спортивные объекты и сооружения: | 4 | 217,5 | Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону В.В. Шматко |
| 4.1 | МБОУ ДОД «Гребной канал «Дон», ул.Пойменная, 2а | 1 | 180,0 |  |
| 4.2 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 11, пр.40-летия Победы,69/7 40-летия Победы, 63/7 | 2 | 37,5 |  |
| 4.3 | МБУ «СТЦ «Дон»,ул.2-я Краснодарская,145/6 (в рамках капремонта без отдельного финансирования) | 1 | 0,0 |  |
| 5 | Учреждения социальной защиты населения: | 5 | 318,9 |  |
| 5.1 | МКУ УСЗН Железнодорожного района, пр.Стачки, 42 | 1 | 43,1 | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону Е.Н. Батурина |
| 5.2 | МКУ УСЗН Первомайского района, ул.Поляничко, 2 | 1 | 180,4 |  |
| 5.3 | МКУ УСЗН Пролетарского района, пр.40-летия Победы, ул.1 линия, 7, ул.15 линия, 10 | 3 | 95,4 |  |
| 6 | Здания, состоящие на балансе Городского хозяйственного управления (в 2013 году разработка ПСД для выполнения работ) | 12 | 2100,0 |  |
|  | Административные здания: |  |  | Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону А.В. Бойков |
| 6.1 | Администрация Ворошиловского района, б.Комарова, 28/5 | 1 | 175,0 |  |
| 6.2 | Администрация Железнодорожного района, пр.Стачки, 42 | 1 | 225,0 |  |
| 6.3 | Администрация Кировского района, пер. Газетный, 36 | 1 | 175,0 |  |
| 6.4 | Администрация Ленинского района, пер.Соборный, 36 | 1 | 175,0 |  |
| 6.5 | Администрация Октябрьского района, ул.Ленина, 44 | 1 | 175,0 |  |
| 6.6 | Администрация Первомайского района, ул.Воровского, 48 | 1 | 125,0 |  |
| 6.7 | Администрация Пролетарского района, ул.Советская, 2/10 | 1 | 175,0 |  |
| 6.8 | Администрация Советского района, пр.Коммунистический, 24 | 1 | 175,0 |  |
| 6.9 | Департамент ЖКХ и энергетики, ул.Социаистическая, 77 | 1 | 175,0 |  |
| 6.10 | Городской ЗАГС (Кировский район), пер. Университетский, 48 | 1 | 175,0 |  |
| 6.11 | ЗАГС Первомайского района, пр.Сельмаш, 10 | 1 | 175,0 |  |
| 6.12 | ЗАГС Ворошиловского района, пр.Космонавтов, 21 | 1 | 175,0 |  |
|  | Итого | 27 | 4393,4 |  |

| Заведующий сектором нормативных документов Администрации города |  | Т.Н.Тареева |
| --- | --- | --- |

Приложение 2 к постановлению

Администрации города от _________ №_________

План

по обеспечению инвалидам условий для беспрепятственного доступа

в городском транспорте на 2013г.

| № п/п | Наименование условия | Количество, шт. | Средства предприятий, тыс.руб. | Контролирую-щая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Приобретение низкопольных автобусов для работы на регулярных городских маршрутах (п.1.1.3 раздела III "Система программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры г.Ростова-на-Дону на 2011-2015 гг." утвержденной постановлением Администрации города Ростова- на-Дону от 01.10.2010 N744) | 2 | 2428,0 | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону С.А. Посохов |
| 8 | Перевозка инвалидов по заявкам | 1158 | 2880,0 |  |
|  | Итого |  | 5308,0 |  |

| Заведующий сектором нормативных документов Администрации города |  | Т.Н.Тареева |
| --- | --- | --- |